Fiche RDV Client

Date	31/10/2023
Sprint n°	3
Groupe	Benoit PaiROB
PO	Marguerite Miallier

Bilan des actions effectuées présentées au client

Des images d’un premier prototype ont été présentées au client, qui a validé le concept.

Attentes client

Le client souhaite :
- avoir accès aux livrables directement depuis son ordinateur
- avoir accès aux comptes-rendus au format pdf

De plus nous devrons également faire en sorte que le robot puisse se localiser sur le terrain.

Actions à prendre

Description	Délai prévi.
Continuer le scénario choisi à la précédente réunion (rappel : - Ramasser des balles de tennis classiques (jaune), / - Terrain plat et classique, / - Autonomie visée : 3h (à rediscuter en fonction des options choisies) / + communication avec télécommande)	5 sprints
Insertion d’une solution de positionnement.	2 sprints
Création de packages debian à chaque fin de sprint.	Non applicable
Conversion en pdf des précédents comptes rendus.	¼ sprint